Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednavatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel:	Město Milevsko

zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou

Sídlo:	 	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO:	 	002 49 831

DIČ: 		CZ00249831

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko

Číslo účtu: 	27-0640992319/0800

Identifikátor datové schránky:  8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. David Lukeš, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 201,  e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem	v

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Identifikátor datové schránky:

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

jméno:

telefon: 		e-mail:

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

jméno:

telefon: 		e-mail:

2. Předmět smlouvy

2.1. Účastníci smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to následujícího obsahu.

2.2. V souvislosti s uzavřením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že je osobou odborně plně způsobilou k provedení díla v celém rozsahu stanoveném touto smlouvou či příslušnými právními předpisy, a zavazuje se při zhotovení díla postupovat s potřebnou znalostí a odbornou péčí.

II.

1. Předmět díla

1.1. Na základě této smlouvy a za podmínek níže uvedených se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci investiční akce objednatele „Přestupní terminál Milevsko“ Dílo spočívá zejména ve vypracování projektových dokumentací, provedení inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru na stavbě „Přestupní terminál Milevsko“ v rozsahu Studie přestupního terminálu Milevsko zpracované společností METROPORJEKT PRAHA a.s., nám. I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895 z 03/2017.

Bližší specifikace místa plnění předmětu díla: pozemek parc. č. 1611/2, 1657/7, 1657/8, 2066/5, 491/3, 480/6, 480/8 k.ú. a obec Milevsko.

Místem předání hmotných výstupů: sídlo objednatele.

1.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (dokončené dílo) v souladu s článkem II., odst. 1.3. od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.3.  Dílo bude zhotoveno v tomto rozsahu:

a) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti

- projektová dokumentace (dále též „PD“) bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

- včetně projednání PD pro územní rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, včetně zajištění vydání všech správních rozhodnutí a předložení pravomocného územního rozhodnutí,

b) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti

- PD bude zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. 146/2008 Sb., v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- v PD budou zapracovány veškeré podmínky uvedené v pravomocném rozhodnutí o umístění stavby,

- součástí PD bude vypracovaný položkový rozpočet, slepý rozpočet a výkaz výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- včetně projednání PD pro vydání stavebního povolení v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění vydání všech správních rozhodnutí a předložení pravomocného stavebního povolení,

c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- PD bude zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – bude sloužit pro výběr zhotovitele stavebních prací,

d) provedení výkonu činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby

- autorský dozor bude prováděn v době realizace stavby tj. od předání staveniště zhotoviteli po kolaudaci stavby, na základě vyzvání objednatele stavby.

1.4. Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude vypracována v souladu s platnými pravidly Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

1.5. Součástí PD pro stavební povolení bude úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací) jako jeden soubor a jedno úplné položkové ocenění soupisu prací (rozpočet) jako samostatná příloha včetně rekapitulace po objektech za celou stavbu tj. předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací musí být totožný s oceněným soupisem prací včetně rekapitulací.

1.6. Součástí PD pro stavební povolení bude relevantní dopravně-inženýrská analýza kapacitního řešení parkoviště odpovídající jeho využitelnost pro podporu multimodality v dané lokalitě.

1.7. Rozpočet a soupis prací bude členěn na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a hlavní a vedlejší aktivity projektu v souladu s pravidly IROP. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku a v souladu s pravidly IROP v platném znění.

1.8. Položkový rozpočet stavby bude podepsaný autorizovaným projektantem a bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). Dále bude doložena jeho elektronická podoba ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy.

1.9. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. CRR/ŘO IROP bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich uznatelnosti. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.

1.10. Zhotovitel se zavazuje provést i takové činnosti, které provedení díla podmiňují a nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, nicméně jejich nezbytnost je možno při vynaložení odborné péče v souvislosti s prováděním díla předvídat.

III.

1. Cena díla

1.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena:

a) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena a) této Smlouvy:

Sazba DPH:

Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena a)) této Smlouvy včetně DPH:

b) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena b) této Smlouvy:

Sazba DPH:

Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena b) této Smlouvy včetně DPH:

c) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena c) této Smlouvy:

Sazba DPH:

Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena c) této Smlouvy včetně DPH:

d) Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena d) této Smlouvy:

Sazba DPH:

Dílčí cena, dle článku II, odst. 1.3., písmena d) této Smlouvy včetně DPH:

Cena díla celkem bez DPH:

Základní sazba DPH:

Cena díla celkem včetně DPH:

1.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla vč. DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů.

1.4. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

2. Fakturace a plnění

2.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu dle článku III. odst. 1.1. na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů), a to následovně:

- Po předání PD pro územní rozhodnutí včetně pravomocného územního rozhodnutí vznikne zhotoviteli právo fakturovat objednateli cenu uvedenou v písmenu a) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy

- Po předání PD pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr a včetně formuláře žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem vznikne zhotoviteli právo fakturovat objednateli cenu ve výši 90% z ceny uvedené v písmenu b) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy

- Po předání pravomocného stavebního povolení vznikne zhotoviteli právo fakturovat objednateli cenu ve výši 10% z ceny uvedené v písmenu b) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy

- Po předání PD pro provádění stavby vznikne zhotoviteli právo fakturovat objednateli  cenu uvedenou v písmenu c) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy

- Faktury za výkon autorského dozoru budou zhotovitelem vystavovány průběžně/měsíčně při realizaci stavby ve výši: cena uvedená v písmenu d) článku III, odst. 1.1. této Smlouvy dělená počtem měsíců realizace

2.2. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vzniká převzetím díla objednatelem, resp. jeho jednotlivé části dle předchozího odstavce, tj. podpisem protokolu o převzetí (části) díla  pověřeným zástupcem objednatele vyjma faktur za výkon autorského dozoru, které budou zhotovitelem vystavovány průběžně/měsíčně ve výši dle bodu 2.1.

2.3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit mu objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od podpisu protokolu o převzetí části díla, vyjma faktur  za výkon autorského dozoru, které budou zhotovitelem vystavovány průběžně/měsíčně ve výši dle bodu 2.1. do 10 kalendářních dnů od konce přislušného kalendářního měsíce. Datum zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce.  Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů od data doručení.

2.4. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2.5. Objednatel může vrátit fakturu – daňový doklad v případě, kdy faktura – daňový doklad, vykazuje formální nedostatky, popř. nesplňuje náležitosti daňového dokladu v souladu s platným zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, anebo nevzniklo právo na vystavení faktury – daňového dokladu na příslušnou částku. V takovém případě není povinen hradit cenu díla na základě takto vadné faktury.

IV.

1. Doba plnění a předání díla

1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit projekční práce neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo oběma stranami, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. a) do 31.08.2017, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace včetně pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy.

1.3. PD pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr a včetně formuláře žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem dle čl. II. odst. 1.3. b) se zhotovitel zavazuje odevzdat do 15.09.2017 přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr a včetně žádosti o stavební povolení. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odevzdat pravomocné stavební povolení do 31.12.2017.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. c) do 31.03.2018, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelem převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel nebude v prodlení, prokáže-li, že vynaložil veškeré možné rozumné úsilí ke splnění své povinnosti provést tyto části díla v uvedeném termínu, avšak dílo nebylo možné v daném termínu provést z důvodů neležících na straně zhotovitele. O dobu trvání těchto důvodů se prodlužuje termín dokončení díla.

1.4. Má-li dílo vady, není dokončeno. Neodstoupí-li pro případ stanovený zákonem či touto smlouvou objednatel od smlouvy ohledně celého plnění, použije se ve vztahu k částečnému plnění tato smlouva obdobně.

2. Počet vyhotovení

2.1. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí vč. dokladové části 4x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD, DVD nosiči. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu, výkazu výměr a dokladové části 6x v listinné podobě a 2x v digitální podobě na CD, DVD nosiči. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby 6x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD, DVD nosiči.

2.2. Výkresové části budou zpracovány ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf.

2.3. Bude-li ze strany objednatele vyžadován následně větší počet vyhotovení dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli vyhovět, přičemž úplata za vyhotovení dalších stejnopisů nad rámec této smlouvy bude objednateli vyúčtována dle faktických nákladů na vyhotovení zhotovitelem.

V.

1. Součinnost objednatele

1.1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré podklady a údaje týkající se požadavků potřebných pro provedení díla podle této smlouvy, především sledovaného záměru a účelu o tom, co objednatel očekává od návrhu, jaké jsou jeho požadavky objemové a provozní, jaké požadavky vyplývající z místa díla má zhotovitel sledovat a jakými dalšími omezeními je vázán.

VI.

1.  Odpovědnost zhotovitele

1.1. Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy a pokyny objednatele. Zhotovitel bude dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

1.2. Objednatel má zejména právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem způsobem uvedeným v ust. § 2593 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Pro případ prodlení zhotovitele se provedením díla, resp. jeho jednotlivých částí (termíny uvedené v čl. IV. této smlouvy) vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení zhotovitele, s tím, že nárok objednatele na náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele není tímto ustanovením o smluvní pokutě nikterak dotčen, přičemž je sjednáno, že náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli požadovat i vedle smluvní pokuty.

1.4. Odpovědnost z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 1 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o jejím trvání předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění prací.

1.6. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace a všech subdodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty. Současně je zhotovitel povinen získat od nich k jimi vytvořeným částem díla taková práva, aby mohl poskytnout objednateli licenci (podlicenci) tak, jak je sjednáno níže v této smlouvě.

1.7. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod., je zhotovitel povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi na dotazy.

2. Vady díla a záruka

2.1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla ve smyslu této smlouvy záruku, přičemž záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet okamžikem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské činnosti zajišťované dle této smlouvy.

2.2. Zhotovitel odpovídá za vady PD, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

2.3. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 kalendářních dnů po písemném doručení reklamace objednatelem zhotoviteli na kontaktní spojení uvedené v čl. 1.2., pokud smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do dne odstranění vady, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě školy. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

VII.

1. Závěrečná ustanovení

1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli vždy ke dni předání příslušné části díla licenci ke všem autorským dílům předaným objednateli, která zhotovitel vytvořil (resp., k nimž vykonává majetková práva) a podlicenci ke všem autorským dílům, k jejichž zhotovení se touto smlouvou zavázal a k nimž sám nevykonává majetková práva, a to vždy ke všem známým způsobům užití díla, v rozsahu množstevně a místně neomezeném, na dobu trvání majetkových práv k dílu, s právem poskytovat ve stejném rozsahu podlicence, a současně objednateli dává souhlas se zásahem do integrity díla, který je objednatel rovněž oprávněn udělit též třetím osobám.

1.2. Bude-li dílo použito při provádění díla stavebního, a v jeho rámci plněno vadně, je zhotovitel (název zhotovitele) odpovědný objednateli společně a nerozdílně se zhotovitelem stavebního díla, ledaže zhotovitel (název zhotovitele) prokáže, že vadu stavebního díla způsobil zhotovitel stavebního díla, resp. že vadu nezpůsobila chyba v dokumentaci, jejíž vyhotovení je předmětem této smlouvy.

1.3. Tato smlouva vzniká souhlasným prohlášením účastníků o celém jejím obsahu, což účastníci stvrzují svými podpisy. Obsah této smlouvy lze měnit, případně doplňovat, pouze písemnou formou číslovaných a datovaných dodatků k této smlouvě. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

1.4. Uzavření smlouvy o dílo schválila dle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 S.b, zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, Rada města Milevska dne …, číslo usnesení ……. Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se toto prohlášení považuje za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

1.5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy a osobních údajů na dobu neurčitou prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V                   dne ……….		  	     	     V Milevsku dne ……………..

Za zhotovitele:                                                                 Za objednatele:

.....................................                                                   .....................................

Ing. Ivan Radosta, starosta